## Slide 1
互联网软件二部2017年上半年工作总结
———俞海波

## Slide 2: 目 录
1、上半年工作情况概述
2、方针目标\KPI完成情况
3、工作开展与问题总结
4、优秀经验分享
5、下半年工作计划

## Slide 3
1.上半年主要工作内容：
PC官网（重构）
产品详情
全局搜索
Funtouch页面
服务

## Slide 4
1、年初，PC官网重构正式动工开发
2、历史产品详情页资源包进行集成调试
3、构建新老并存测试环境，进行测试
4、新版官网灰度方案设计
5、新版PC官网上线

## Slide 5
2. 2017年的目标及完成情况：
1. 学习《css权威指南》，能够基本完成后台页面开发设计
2. 学习mysql，提高每条sql的性能，减少性能测试中出现的问题
3. 有能力独立支撑一个项目的研发，测试，性能以及上线

## Slide 6
3.工作开展与问题总结：
（1）产品详情页集成
问题：由于这边产品详情设计，有uimix开发设计。怎么有效的集成页面是个问题
方案：与uimix按规范输出zip包，我们后台解析（jsoup）入库
（2）pc官网灰度方案
问题：产品这边要求在新官网要灰度一段时间，进行用户反馈，收集新老官网的数据
方案：通过cookie来控制灰度

## Slide 7
（3）新老官网并存
问题：由于新PC官网只是重构了部分官网，这样，只能将新功能指向官网，未重构的依然指向老系统
方案：这边由nginx进行url判断
（4）uimix第三方合作问题
问题：由于uimix不是驻厂开发，有问题，沟通很难解决问题。也无法定位问题。常常一个问题改了很长时间，导致项目延期
方案：这边部署一套开发环境，由运维开开通外网访问权限，由uimix和我们这边前端进行联调。共同查看问题的原因

## Slide 8
4.优秀经验分享：
1.这边在与第三方公司进行开发的项目，测试的时候要由工程师在提bug的时候，第三方的bug和我们这边的bug一定区分开，指定好bug跟踪人。与bug关闭人，这样不至于，bug跟踪丢掉。
2.PC官网注重页面效果，测试流程应区分功能测试和UI效果测试;
测试工程师的个人感觉效果和UI设计师可能不一样，这样测试工程师在测试页面效果的时候，没有一个评判标准。

## Slide 9
3.PC官网统一头尾。
PC官网统一头尾，就是将其他系统头尾和官网保持一致，由PC官网这边进行管理。这样在设计的时候，前端一定要做好头尾兼容性，减少与其他项目的干扰。或者其他项目的前端框架也要统一。

## Slide 10
5.下半年工作计划：
1、新版官网系统标准化（配置中心，日志中心，
机房迁移）
2、重构老官网后续部分，逐渐将后续官网重构完成